Sprint4_Checklist

Checklist Sprint 4 - Fluxo (Team G36)

Deadline: Viernes 23 May 2026, 5:00 AM (GMT-5)

Ultima actualizacion original: 20 May 2026

Equipo: Gabriel Padilla, Companero A, Companero B

Version comentada: 21 May 2026 - verificacion y comentarios de implementacion iOS

# Punto 2 - Value Proposition Refinement (10 pts)

☐ Documentar value proposition refinada en Wiki

Comentario: Pendiente manual. No se puede cerrar desde el repo; requiere escritura en la wiki.

☐ Incluir feedback recibido en Sprint 3 si lo hubo

Comentario: Pendiente manual. Solo puede cerrarse con la version final de la wiki.

# Punto 3 - Micro-optimization (40 pts) - Companeros

☐ (Companeros) Identificar 1-2 lugares con mala UX (slow load, jank)

Comentario: Pendiente manual de analisis/profiling. En codigo ya se aplico una optimizacion en dashboard, pero la seleccion formal de hotspots debe documentarse.

☐ (Companeros) Profiling con Instruments ANTES (screenshot guardado)

Comentario: Pendiente manual. No queda evidencia de Instruments dentro del repo.

☑ (Companeros) Aplicar optimizacion (LazyVStack, async let en dashboard, decode en background, etc.)

Comentario: Hecho en iOS. Se aplico LazyVStack en Features/Dashboard/DashboardView.swift y carga concurrente con async let en Features/Dashboard/DashboardViewModel.swift.

☐ (Companeros) Profiling DESPUES (screenshot guardado)

Comentario: Pendiente manual. Falta la corrida posterior en Instruments y sus capturas.

☐ (Companeros) Documentar mejoras medidas en Wiki

Comentario: Pendiente manual. El cambio de codigo ya esta listo, pero falta documentar metricas y comparacion en wiki.

# Punto 4 - Three Features (80 pts total)

## F1 - CRUD Expenses

☑ 1.2 Backend - PostgREST + RLS para update/delete

Comentario: Verificado en el repo. Ya estaba implementado antes y no fue modificado en esta iteracion.

☑ 1.3 ExpensesAdapter - updateExpense + deleteExpense + ExpenseUpdatePatch

Comentario: Verificado en el repo. Ya estaba implementado antes y no fue modificado en esta iteracion.

☑ 1.3 ExpensesApplicationService - extendido + LocalStore.deleteExpense

Comentario: Verificado en el repo. Ya estaba implementado antes y no fue modificado en esta iteracion.

☑ 1.4 ExpensesListView - con searchable + filtro categoria + swipeActions

Comentario: Verificado en el repo. Ya estaba implementado antes y no fue modificado en esta iteracion.

☑ 1.5 ExpenseDetailView + EditExpenseView - separados (Detail read-only + Edit sheet)

Comentario: Verificado en el repo. Ya estaba implementado antes y no fue modificado en esta iteracion.

☑ Refactor TabView - Dashboard / Expenses / Insights

Comentario: Verificado en el repo. Se mantuvo tal como estaba; solo se cablearon dependencias nuevas de receipts hacia Expenses/Dashboard.

☑ 1.6 EvC en F1 writes - URLError+EvC.swift helper + mensajes offline especificos en EditExpenseViewModel.save(), ExpenseDetailViewModel.delete(), ExpensesListViewModel.delete()

Comentario: Hecho en iOS. Implementado en Core/Support/URLError+EvC.swift, Features/Expenses/EditExpense/EditExpenseViewModel.swift, Features/Expenses/ExpenseDetail/ExpenseDetailViewModel.swift y Features/Expenses/ExpensesList/ExpensesListViewModel.swift.

## F2 - Photos + Caching - Companeros

☑ (Companeros) Bucket Supabase Storage receipts

Comentario: Hecho. Se agrego la migracion supabase/migrations/20260521_receipts_storage.sql con bucket privado y politicas por usuario autenticado.

☑ (Companeros) ReceiptsAdapter

Comentario: Hecho. Se agrego Core/Adapters/Supabase/ReceiptsAdapter.swift para upload/download autenticado de recibos.

☑ (Companeros) ImageCacheService (NSCache 50 MB / 200 items + disk cache 30 d TTL)

Comentario: Hecho. Se agrego Core/Support/ImageCacheService.swift con cache en memoria y disco, limite de 50 MB, 200 items y TTL de 30 dias.

☑ (Companeros) Integracion en LogExpense / ExpenseDetail

Comentario: Hecho. Se integro en Features/Expenses/LogExpense/* y Features/Expenses/ExpenseDetail/*, mas el cableado en AppContainer/MainTabView/ExpensesListView.

☑ (Companeros) EvC en photos (cache offline lectura)

Comentario: Hecho. ReceiptImageService prioriza cache local, mantiene pending uploads y permite fallback offline; LogExpenseViewModel y ExpenseDetailViewModel muestran mensajes adecuados.

## F3 - Insights (Fase 2 - Gabriel)

☑ 2.1 Backend - 3 edge functions deployed ( get-bq-category-cycle-comparison , get-bq-category-streaks , get-bq-biggest-expense-of-cycle )

Comentario: Verificado en el repo. Ya estaba implementado antes y no se modifico.

☑ 2.2 DTOs + FunctionsAdapter - InsightsModels.swift + 3 metodos en FunctionsAdapter

Comentario: Verificado en el repo. Ya estaba implementado antes y no se modifico.

☑ 2.3 InsightSnapshot @Model - SwiftData con bqType , userId , payload , computedAt

Comentario: Verificado en el repo. Ya estaba implementado antes y no se modifico.

☑ 2.4 InsightsApplicationService - async let paralelo + TTL 1h + EvC fallback

Comentario: Verificado en el repo. Ya estaba implementado antes y no se modifico.

☑ 2.5 InsightsView + ViewModel + 3 Cards - wire-up completo en MainTabView

Comentario: Verificado en el repo. Ya estaba implementado antes y no se modifico.

☑ 2.6 Polish - timestamp Updated X ago + forceRefresh + cleanup snapshots > 7 dias

Comentario: Verificado en el repo. Ya estaba implementado antes y no se modifico.

☑ Bug fix - race condition .task / .refreshable (verificar bundle == nil en .task )

Comentario: Verificado en el repo. Ya estaba implementado antes y no se modifico.

☑ Bug fix - URLError.cancelled con Task.detached en refresh()

Comentario: Verificado en el repo. Ya estaba implementado antes y no se modifico.

☑ Bug fix - catch separado URLError vs catch general (offline detection precisa)

Comentario: Verificado en el repo. Ya estaba implementado antes y no se modifico.

☑ Cleanup final - quitar prints [DIAG] , [VM/DEBUG] , [Service/DEBUG]

Comentario: Verificado en el repo. No se encontraron estos prints/tag de debug activos en iOS.

## Estrategias transversales (puntos 4.a, 4.b, 4.c, 4.d)

| Punto | Estrategia del PDF | Feature | Estado actualizado | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.a Multi-threading (20 pts) | Swift Concurrency (async let) sobre GCD | F3 InsightsApplicationService | Hecho | Sigue resuelto por F3 Insights. |
| 4.b Local storage (20 pts) | Database (SwiftData) + Expiration policy | F3 InsightSnapshot | Hecho | Sigue resuelto por snapshots SwiftData; ademas hay drafts/pending receipts. |
| 4.c Caching (20 pts) | NSCache RAM + disk cache | F2 ImageCacheService | Hecho | Quedo resuelto en iOS con cache RAM/disco para receipts. |
| 4.d Eventual connectivity (20 pts) | Cache, falling back to network + Expiration policy | F3 Insights + F1 writes + F2 photos | Hecho | F3 ya estaba; F1.6 y F2 quedaron completos en esta iteracion. |

# Punto 5 - Three Views (15 pts)

☑ View 1 - ExpensesListView

Comentario: Verificado en el repo. Ya estaba implementado antes y no se modifico estructuralmente.

☑ View 2 - ExpenseDetailView (con EditExpenseView como sheet)

Comentario: Verificado en el repo. Ya estaba implementado; en esta iteracion solo se amplio con receipts.

☑ View 3 - InsightsView (con 3 sub-cards)

Comentario: Verificado en el repo. Ya estaba implementado antes y no se modifico estructuralmente.

# Punto 6 - Three Business Questions (20 pts)

☑ BQ D - Category cycle comparison (current vs previous cycle)

Comentario: Verificado en el repo.

☑ BQ E - Top 3 category streaks (days without spending, capped at 30)

Comentario: Verificado en el repo.

☑ BQ F - Biggest expense of cycle + % of budget

Comentario: Verificado en el repo.

☑ Bonus - BQ C del Sprint 3 reparada (era global, ahora personal - coherente con D, E, F)

Comentario: Verificado en el repo.

# Punto 7 - Wiki Documentation

Secciones obligatorias

☐ Features por sprint (S1, S2, S3, S4)

Comentario: Pendiente manual de wiki.

☐ Business Questions por sprint (A, B, C, D, E, F)

Comentario: Pendiente manual de wiki.

☐ Eventual Connectivity strategy - citar nombre exacto del PDF

Comentario: Pendiente manual de wiki. El contenido tecnico ya esta listo en InsightsApplicationService, URLError+EvC y ReceiptImageService.

• Estrategia primaria: "Cache, falling back to network"

• Estrategia secundaria: "Expiration policy" (TTL = 1h)

• Strategies adicionales: "Pull / On user demand", "Cached on network response", "Generic fallback"

☐ Local Storage strategy - citar nombre exacto del PDF

Comentario: Pendiente manual de wiki. El contenido tecnico ya esta listo con SwiftData para insights y drafts/cache para receipts.

• Mecanismo: Database (SwiftData)

• Patron: Cache con Expiration policy

• Diferencia con Sprint 3: entity-cache -> computed-results-cache

☐ Multi-threading strategy - citar nombre exacto del PDF

Comentario: Pendiente manual de wiki. El contenido tecnico ya esta listo en InsightsApplicationService.

• GCD via Swift Concurrency (async let)

• Concurrent execution de 3 BQs paralelas

☐ Caching strategy - (companeros llenan)

Comentario: Pendiente manual de wiki. El contenido tecnico ya esta listo con ImageCacheService para F2.

☐ Value proposition refined

Comentario: Pendiente manual de wiki.

☐ Architecture overview (MVVM strict: View -> ViewModel -> ApplicationService -> Adapter -> Supabase)

Comentario: Pendiente manual de wiki.

☐ Diagrama de capas (opcional pero recomendado)

Comentario: Pendiente manual de wiki.

# Punto 8 - Ethics / Privacy Reflection

☐ Video Etica

Comentario: Pendiente manual. No existe evidencia de este entregable dentro del repo.

# Punto 9 - Firebase App Distribution

☐ Generar archive iOS (Product -> Archive en Xcode)

Comentario: Pendiente manual de release.

☐ Exportar IPA para distribucion ad-hoc

Comentario: Pendiente manual de release.

☐ Subir a Firebase App Distribution

Comentario: Pendiente manual de release.

☐ Crear tag git: isis3510-36-iOS-Sprint4

Comentario: Pendiente manual/release.

☐ Push del tag al repositorio

Comentario: Pendiente manual/release.

☐ Documentar link de descarga (Firebase) en Wiki

Comentario: Pendiente manual de release/wiki.

# Resumen visual del estado - actualizado

| Seccion | Estado actualizado | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Backend + Edge functions | 100% | Verificado; sin cambios en esta iteracion. |
| F1 CRUD | 100% | F1.6 de eventual connectivity ya quedo completo. |
| F2 Photos + Caching | 100% | Bucket, adapter, cache, integracion y EvC listos en iOS. |
| F3 Insights | 100% | Verificado; cleanup final tambien confirmado. |
| Views (3) | 100% | Las 3 vistas siguen completas; ExpenseDetail se amplio con receipts. |
| BQs (3 + bonus C) | 100% | Verificado en el repo. |
| Estrategias 4.a, 4.b, 4.c, 4.d | 100% en codigo | 4.c y 4.d quedaron completas con F2 y F1.6. |
| Micro-optimization | Codigo hecho | Falta profiling ANTES/DESPUES y su documentacion. |
| Wiki | Pendiente manual | No puede cerrarse solo desde el repo. |
| Ethics reflection | Pendiente manual | No puede cerrarse solo desde el repo. |
| Firebase App Distribution | Pendiente manual | No puede cerrarse solo desde el repo. |
| Device real testing | Pendiente manual | Debe validarse en dispositivo fisico. |

Fin del checklist - Sprint 4 Fluxo G36